Пологівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 279,6 км, в т.ч. обласних 161,1 км, районних 118,5 км.

Поточний середній ремонт виконано по автодорогам:

О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, протяжністю 1,7 км. ТОВ «РЕМШЛЯХБУД». Вартість робіт 11 240,4 тис. грн.

О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, протяжністю 8,6 км. ТОВ ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ». Вартість робіт 60 143,0 тис. грн.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 11 218,0 тис. грн. Виконано, прийнято та профінансовано робіт на 9 811,7 тис грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогам: О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, на площі 1280 м², С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка - Межиріч, на площі 675 м², О080615 Гуляйполе - Марфопіль - Новоселівка -Тернове, на площі 280 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, на площі 1490 м².

Всього виконано робіт на загальній площі 3725 м².

Виконано аварійний ремонт покриття суцільними ділянками по автодорогам: О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, на площі 3168 м², О080615 Гуляйполе - Марфопіль - Новоселівка –Тернове, на площі 2148 м², С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка - Межиріч, на площі 1992 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, на площі 858 м², О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівна - Басань - 1140 м², С081401 Григорівка - Тарасівка – Новофедорівка - 426 м².

Всього виконано аварійних робіт на загальній площі 9732 м².

Проведено аварійні роботи з ремонту мостових переходів на автомобільній дорозі С081405 /О081491/ - Воскресенка та О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори.

Роботи виконано фахівцями субпідрядної організації ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД», які були залучені підрядником, зважаючи на відсутність фахівців з виконання спеціалізованих робіт для відновлення прогонової будови мостового переходу.

За окремим договором виконано роботи ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, виконано на площі 12 533 м², по автодорогам: О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ-1959 м², О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори-1033 м², О081452 Балочки - Надійне-1377 м², О081450 Станція Новокарлівка - Вербове - /Т-04-01/-3281 м², О081873 Роботине - Успенівка - Вербове - 405 м², О080615 Гуляйполе-Марфопіль-Новоселівка-Тернове-1193 м², С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка - Межиріч-2356 м², С081401 Григорівка - Тарасівка – Новофедорівка-929 м². Вартість робіт 4093,6 тис. грн.

 Частково виконано роботи з ліквідації порослі по автодорозі О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, на ділянці м. Пологи – с. Кінські Роздори.

 Виконано роботи з покосу трав на узбіччях доріг: О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, О081450 Станція Новокарлівка - Вербове - /Т-04-01/, О080615 Гуляйполе-Марфопіль-Новоселівка-Тернове, С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка - Межиріч, О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори.