Приазовський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 375,3 км, в т.ч. обласних 283,5 км, районних 91,8 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «АБЗ ПРОМБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 13 649,4 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 13 633,7 тис. грн.

Ямковий ремонт асфальтобетоном виконано по автодорогам: О081560 Приазовське - Новоспаське - Могутнє, на площі 8820 м², О081557 Приазовське - Шевченка - Новокостянтинівка, на площі 2160 м². Всього виконано на площі 10 980 м².

Виконано аварійний ремонт покриття суцільними ділянками на автодорозі О081559 Ботієве - Новокостянтинівка, на площі 2430 м² та О081560 Приазовське - Новоспаське - Могутнє, на площі 2843 м². Разом 5273 м².

Виконано ремонт аварійних ділянок покриття з бруківки по автодорозі О081032 Світлодолинське - Астраханка - Нововасилівка – Ботієве, на суму 1 400,0 тис. грн.

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: О081557 Приазовське - Шевченка - Новокостянтинівка-3930 м², О081030 Арабка -Астраханка - Мордвинівка - Гірсовка - Степанівка-Перша-7314 м², О081560 Приазовське - Новоспаське - Могутнє-4581 м², С081501 Новоолександрівка - Воскресенка – Ганнівка-2957 м², О081027 Вознесенка - Нововасилівка-732 м².

Всього виконано робіт на загальній площі 19 514 м² на суму 5050,3 тис. грн.

Проведено роботи з покосу трав на узбіччя автодоріг, на автодорогах на яких проведено ямковий ремонт.