Приморський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 220,3 км, в т.ч. обласних 147,9 км, районних 72,4 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 4 111,8 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 1 369,7 тис. грн.

Роботи з ямкового ремонту асфальтобетоном проведено по автодорогам О081664 Болгарка - Новоолексіївка - Орлівка - Ботієве-1153 м² та С081604 /М-14/ -Азов - Лозанівка-1436 м². Разом на площі 2589 м².

За окремим договором ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмсотруменевим методом по автодорогам: О081668 Приморськ - Набережне-1606 м², О081665 Приморськ - Преслав - /М-14/-1820 м², О081664 Болгарка - Новоолексіївка - Орлівка - Ботієве-2609 м², О081662 Приморськ - Борисівка - Єлизаветівка - Андріївка - Берестове-1852 м², О081663 Борисівка - Дмитрівка - Софіївка-863 м², С081606 Гюнівка - cтанція Єлизаветівка-495 м², на загальній площі 9245 м², на суму 2611,3 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччі, по дорогах виконання ямкового ремонту.