Токмацький район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 268,9 км, в т.ч. обласних 155,4 км, районних 113,5 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 018,9 тис. грн. Прийнято та профінансовано робіт на 5 078,2 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне-6618 м² та О081560 Приазовське - Новоспаське - Могутнє-2492 м², на загальній площі 9110 м².

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С081802 /Т-04-08/ - Новопрокопівка-797 м², О081873 Роботине - Успенівка - Вербове- 703 м², О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне-3923 м², О081560 Приазовське - Новоспаське - Могутнє-448 м², О081872 Токмак - Іванівка - Остриківка-541 м², С081803 Рівне -Покровське - Кутузовка-556 м², С081804 /Н-30/ -Молочанський хлібоприймальний пункт-806 м², О081031 Орлове - Світле - Владівка - Степове-904 м², С081801 Чистопілля - Пшеничне-2571 м², С081808 /Н-30/-Садове - Червоногірка - /Т-04-08/-831 м², всього виконано робіт на загальній площі 12 080 м².

Загальна площа ремонту пневмоструменевим методом 12 080 м², на суму 1556,1 тис. грн.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччях по автодорогах: О081031 Орлове - Світле - Владівка - Степове, О081560 Приазовське - Новоспаське - Могутнє, О081349 Оріхів - Мирне - Молочанськ, О081869 Токмак-Лагідне-Зарічне, О081873 Роботине - Успенівка - Вербове, С081801 Чистопілля - Пшеничне, С081810 Новогорівка - Чорноземне - Переможне.