Чернігівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 265,9 км, в т.ч. обласних 185,9 км, районних 80 км.

Поточний середній ремонт виконано по автодорогам:

О081982 Чернігівка-станція Верхній Токмак І, протяжністю 5,6 км. ТОВ «ДОРЕМТЕХНОЛОГІЇ», вартість робіт 28 524,3 тис. грн.

О081977 Станція Верхній Токмак І - Вершина Друга, протяжністю 6,3 км. ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ», вартість робіт 39 525,9 тис. грн.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ТОКМАЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР».

На експлуатаційне утримання передбачено 7 962,9 тис. грн. Прийнято та профінансовано 7 790,6 тис. грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка - Зоря-2410 м², О081975 /О081977/ - Обіточне - Андріївка-2817 м², О081979 Просторе - Ільїне - Маківка-1419 м², О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівна - Басань-28 м², на загальній площі 6674 м².

Виконано аварійний ремонт покриття автодороги О081975 на загальній 28 площі 2000 м² та О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівна - Басань на загальній площі 360 м².

За окремим договором ТОВ «БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ» виконано роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С081905 Новомихайлівка - /Т-08-13/-1748 м², С081910 Стульневе - /Т-08-13/-18 м², С081912 /С081905/ - Стульневе-297 м², С081901 станція Стульневе - Владівка - Богданівка-1088 м², С081903 /О081977/-Верхній Токмак-203 м², О081975 /О081977/ - Обіточне - Андріївка-1644 м², О081979 Просторе - Ільїне - Маківка-1726 м², О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка - Зоря-5536 м2, О081980 Станція Верхній Токмак II - Могиляни - станція Нельгівка-42 м², разом виконано робіт на площі 12 302 м², на суму 3063,4 тис. грн.

Виконано роботи з вирубки порослі по автодорозі О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівка - Басань.

Виконано роботи з покосу трав на узбіччях по автодорогах: О081874 Очеретувате - Новомихайлівка - Новоказанкувате - Новополтавка - Зоря, О081976 Чернігівка - Богданівка - /Н-30/, О081981 /О081976/ - Просторе - Квіткове, О081975 /О081977/ - Обіточне - Андріївка, О081979 Просторе - Ільїне - Маківка, О081983 О081983 Чернігівка - Новополтавка - Семенівна - Басань, О081031 Орлове - Світле - Владівка - Степове , С081901 станція Стульневе - Владівка - Богданівка.

Встановлено 65 шт. дорожніх знаків на залізничних переїздах, поблизу шкіл та на аварійно небезпечних ділянках.

За окремим договором ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД» виконано аварійні роботи з ремонту мостового переходу на автодорозі О081977 Станція Верхній Токмак І - Вершина Друга.